|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia** | **Pts. T** | **Semana 1** | | **Semana 2** | | **Semana3** | | **Semana4** | | **Semana5** | |
| **Op.** | **Reales** | **Op.** | **Reales** | **Op.** | **Reales** | **Op.** | **Reales** | **Op.** | **Reales** |
| Canvas 28 proyectos | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Elaborar diagrama de gantt | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Descripción del problema | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|
| Definición de objetivos | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Análisis del benchmarking (2 empresas) | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|
| Cuestionario | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Entrevista | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Definición del alcance | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Scrum | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Análisis de requerimientos | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia** | **Pts. T** | **Semana 6** | | **Semana 7** | | **Semana8** | | **Semana 9** | | **Semana 10** | |
| **Op** | **Reales** | **Op.** | **Reales** | **Op.** | **Reales** | **Op.** | **Reales** | **Op.** | **Reales** |
| Especificaciones del equipo | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de scrum | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones del equipo donde se alojara la aplicación | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualización del diagrama de gantt | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Diagramas de casos de uso | 40 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|
| casos de uso | 40 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia** | **Pts. T** | **Semana 11** | | **Semana 12** | | **Semana 13** | | **Semana 14** | | **Semana 15** | |
| **Op** | **Reales** | **Op.** | **Reales** | **Op.** | **Reales** | **Op.** | **Reales** | **Op.** | **Reales** |
| Diagrama de actividades | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Diagrama de secuencia | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Diagrama de clases | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|
| Diseño de prototipos | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Diseño de interfaces | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|